附件1

生活污水处理提质增效重点城市（县城）

申报条件评审表

| 序号 | 分类 | 申报条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织领导 | 实施方案经属地政府会议研究，有明确的市政府领导牵头推进，专题研究 |  |
| 2 |  | 有明确的牵头责任部门，各部门分工明确，统筹协调 |  |
| 3 |  | 在项目审批、用地保障等方面有保障 |  |
| 4 | 规划引领 | 已编制城区排水专项规划并获政府批复实施 |  |
| 5 |  | 实施方案明确工作目标，2025年污水集中收集率和BOD浓度目标设定合理 | 根据2023年、2024年指标情况以及上级下达目标任务合理设定 |
| 6 | 问题导向 | 已完成城区管网排查，并且有详细排查报告 |  |
| 7 |  | 城区污水厂、管网底数清晰，存在问题有定性定量分析，有数据做支撑 |  |
| 8 | 项目实施 | 围绕目标和分析出的问题，有明确的2025年项目清单 | 工程建设项目要求能在2025年底完工 |
| 9 |  | 项目紧扣指标提升，预期成效明确 | 项目可达性强 |
| 10 |  | 源头截污纳管、雨污分流改造、老旧污水管网混错接改造、管网更新和破损修复等项目作为重点项目实施 |  |
| 11 |  | 项目主要内容、工程量、资金需求、时序安排、责任部门等明确合理 |  |
| 12 | 资金安排 | 每个项目有明确投资额和资金筹措渠道 |  |
| 13 |  | 每个项目地方有配套资金支持，明确省级财政和地方配套资金出资占比 |  |
| 14 | 长效管理 | 建立管网常态化养护机制，有制定年度维护计划，有财政资金保障 |  |
| 15 |  | 建立管网企业化专业化运维机制 （加分项） |  |
| 16 |  | 建成排水信息系统（加分项） |  |

附件2

生活污水处理提质增效重点城市（县城）

实施方案编制大纲

（供参考）

为深入推进生活污水处理提质增效，在工作机制、政策措施、项目实施等方面形成具有示范推广意义的经验，以点带面，助力全省生活污水处理提质增效工作，制定本大纲。

一、城市（县城）建成区基本情况

- （一）生活污水收集处理系统情况

建成区人口、污水处理厂、管网等规模能力情况。建成区黑臭水体情况等。（附污水厂、管网分布图，城区水系分布图）

- （二）相关指标分析情况

- 2022-2024年生活污水集中收集率、进水BOD浓度、排水管网密度等情况。

二、城区污水收集处理存在问题

- 用数据定量说明城区污水收集处理存在的问题。包括但不限于管网空白区、城中村老旧小区雨污分流未改造、污水干管输送能力不足、截流干管河水倒灌、管网排查出的结构性和功能性缺陷、管网混错接、转输泵站和污水厂处理能力不足，收集率和进水BOD浓度偏低等问题分析。

三、建设目标和工作任务

（一）工作目标

围绕2025年城市污水集中收集率、进水BOD浓度等指标明确工作目标。设区市和县级城市还需明确建成区黑臭水体整治目标。需有定量目标。

（二）工作任务

- 围绕管网排查建档、污水管网完善、污水处理能力提升、污泥规范化处理处置、排水许可管理、常态化养护管理机制建立、城市黑臭水体治理等方面展开。

（三）保障措施

- 围绕组织领导、资金筹措、用地支持、污水处理费合理调整、排水管理体制改革、监督考核等方面展开。

- 附表：生活污水处理提质增效重点城市（县城）项目清单

- （2025年）

- 附表

- 市（县）生活污水处理提质增效重点城市（县城）项目清单（2025年）

| 序号 | 建设内容 | 工程量（公里或万吨/日） | 责任单位 | 项目起止年月 （x年x月—2025年x月） | 项目进展 | 资金安排情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 项目计划总投资 | 批复 文件名称 （已批复项目填写） | 拟安排省级补助资金 | 中央资金（国债、中央预算等） | 地方和社会资本配套资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地方政府计划 投入资金 | 社会资本计划 投入资金 | 其中： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 | 地方发债 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1．工程量表述应定量，明确到管道公里数、污水厂能力数（万吨/日）。

- 2．项目进展填写截止到申报日的项目状态（尚未立项、前期、已开工）。

- 附件3

- 专项资金绩效目标表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门（单位）名称 及部门预算编码 |  |  |  |  |  | 补助项目/区域 |  |  |  |
| 项目资金（万元） | 资金总额： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政拨款： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 指标解释 |  | 目标值 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件4

2025年生活污水处理提质增效重点城市

（县城）实施承诺书

（参考模板）

省住建厅、财政厅：

为确保生活污水处理提质增效重点城市（县城）取得明显成效，我县（市、区）做出如下承诺：

一、组织领导方面。承诺建立市（县）政府领导牵头、住建（城管）、发改、生态环境……等相关部门、相关街道（社区）参与的生活污水处理提质增效工作协调推进机制。

二、推进机制方面。承诺按照实施成效要素，工作协调推进机制定期召开工作例会，及时研究项目审批、建设用地、资金投入等措施，协调解决存在问题，不定期进行督导推动。

三、资金用地要素保障方面。承诺县（市、区）统筹安排重点推进城市（县城）配套资金XXX万元以上（不含省级补助资金）。补助资金及时拨付到具体工程项目，项目相关合同款项及时拨付。承诺用一年的项目实施，到2025年底，城市（县城）生活污水集中收集率比上年度增加XX个百分点(生活污水集中收集率达到XX%)、平均进水BOD浓度增加XXmg/L(进水BOD浓度达到XXmg/L)。（有生活污水厂一级A提标改造项目的市县），XX厂一级A提标改造项目于2024年X月X日开工，确保在2025年底前完工。

四、质量安全方面。承诺在重点城市（县城）建设期间，严格遵守相关法律法规和规范标准，坚决防范质量安全事故发生。

承诺单位（盖章）：XX县（市、区）人民政府

承诺人（签字）：

2024年X月X日

备注：1．申报的设区市由设区市政府分管领导签字；申报

的县级市（县城）由城市（县城）政府主要领导签

字。

2．各地结合实际出具本承诺书。

3．承诺书应对实质性内容作出响应。